OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

50-502 Wrocław ul. Hubska 6

Nr telefonu	(71) 717 56 30

Strona internetowa:    www.dolkom. pl
e-mail:	dolkom@dolkom.pl

Przetarg jest dwuczęściowy.

Część 1 - weryfikacja formalna i merytoryczna ofert m.in. w zakresie rażąco niskiej ceny.

Część 2 - rokowania bezpośrednie z oferentami, których oferty zostały zakwalifikowane do części 2.

O wyborze zwycięskiej oferty oferenci zostaną poinformowani niezwłocznie.

Przedmiotem przetargu jest wykonanie remontu pomieszczenia łaźni i umywalni w hali napraw maszyn położonej we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 6

Zakres prac do wykonania:

- rozebranie (skucie) starej, ułożenie izolacji i wylanie nowej posadzki – 10,00 m2,

- zdjęcie części płytek z ściany na której zamontowane są umywalki , odkucie rur kanalizacyjnych odprowadzających wodę z 5 szt. umywalek,

- przekucie stropu w trzech miejscach celem wymiany starych rur kanalizacyjnych o śr. 50 mm na nową o śr.110 mm,

- wymiana starych rur kanalizacyjnych o śr. 50 mm na nowe o śr. 110mm-8 mb,

- demontaż 3 kpl. ścianek kabin prysznicowych i po oczyszczeniu ponowny montaż,

- demontaż starych i zamontowanie nowych brodzików w kabinach prysznicowych- 4 szt.,

- demontaż koryta odprowadzającego ścieki z pomieszczenia łaźni i umywalni i ponowne zamontowanie nowego koryta o długości 4 mb,

- wymiana starej instalacji kanalizacyjnej z śr. 50 mm na nową o śr. 110 mm-10 mb,

- ułożenie nowych płytek na nowo wykonanej posadzce w pomieszczeniu łaźni i uzupełnienie (po demontażu) nowych płytek w pomieszczeniu umywalni – łącznie 10 m2 ,

- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną (odporną na wilgoć) sufitów – 30 m2.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2021 r.

Informacja o terminie, miejscu składania ofert

- Termin i miejsce składania ofert:

  - Termin składania ofert upływa w dniu: 30.09.2021 r. o godz. 09.00

  - Oferty:

- można składać osobiście w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego,

- można przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:  sekretariat@dolkom.pl

Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający dokona oceny ofert wg poniższych kryteriów:

- cena - 60%,

- okres udzielanej gwarancji (nie dłuższy niż 48 miesięcy) - 20%,

- doświadczenie i referencje - 20%.

Zamawiający może na każdym etapie zawiesić postępowanie lub je zakończyć bez wyboru oferty.

# Text boxes

Zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie remontu pomieszczenia łaźni i umywalni w hali napraw maszyn położonej we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 6